|  |
| --- |
| **Informe de Planificación**  **Entregable 2** |

Group: C1.02.14

GitHub repository: https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D02

Date: 26/02/2023

|  |  |
| --- | --- |
| Autors | Emails |
| Arroyo Mantero, Ignacio | [ignarrman@alum.us.es](mailto:ignarrman@alum.us.es) |
| Cabrera Gómez, Tadeo | [tadcabgom@alum.us.es](mailto:tadcabgom@alum.us.es) |
| González González, Ignacio | [igngongong2@alum.us.es](mailto:igngongong2@alum.us.es) |
| Solís Ortega, Jesús | [jessolort@alum.us.es](mailto:jessolort@alum.us.es) |
| Tomás Vela, Elena | [eletomvel@alum.us.es](mailto:eletomvel@alum.us.es) |

Contenido

[Resumen 3](#_Toc127549762)

[Versión 3](#_Toc127549763)

[Introducción 3](#_Toc127549764)

[Contenido 3](#_Toc127549765)

[Conclusión 4](#_Toc127549766)

[Bibliografía 4](#_Toc127549767)

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Resumen |   En este documento se va a documentar la planificación de este entregable, para poder administrar el tiempo dedicado a este y el presupuesto que supondría. También se incluirá una estimación de tiempo estimado para la realización de cada tarea. Versión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1.0 | 03/02/2023 | Creación del documento |
| 1.1 | 03/16/2023 | Tabla implementada |

|  |
| --- |
| Introducción |

El siguiente informe se pretende proporcionar información importante sobre las tareas realizadas en el proyecto, para facilitar su gestión. A continuación, se detallan cada una de las tareas realizadas y el tiempo dedicado a cada una.

|  |
| --- |
| Contenido |

**Listado de Tareas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Asignado a** | **Rol** | **Salario por hora** | **Tiempo Invertido** |
| R #09: Añadir monedas como dato inicial | Ignacio González González | Desarrollador | 20 € | 1 h 49 min |
| R #10: Crear clase *Peep* | Jesús Solís Ortega | Desarrollador | 20 € | 2 h 17 min |
| R #11: Crear clase *Bulletin* | Elena Tomás Vela | Desarrollador | 20 € | 31 min |
| R #12: Crear clase *Offer* | Tadeo Cabrera Gómez | Desarrollador | 20 € | 2 h 2 min |
| R #13: Crear clase *Note* | Ignacio González González | Desarrollador | 20 € | 1 h 15 min |
| R #14: Crear clase *Banner* | Ignacio Arroyo Mantero | Desarrollador | 20 € | 41 min |
| R #15: Crear clase *Administration Dashboard* | Elena Tomás Vela | Desarrollador | 20 € | 37 min |
| R #16: Crear datos iniciales y de muestra | Ignacio González González | Desarrollador | 20 € | 1 h 32 min |
| R #17: Crear informe de análisis | Jesús Solís Ortega | Analista | 30 € | 32 min |
| R #18: Crear informe de planificación | Tadeo Cabrera Gómez | Analista | 30 € | 12 min |
| R #19: Crear diagrama UML | Ignacio Arroyo Mantero | Analista | 30 € | 5 h 35 min |
| Gestión del grupo | Tadeo Cabrera Gómez | Manager | 30 € | 1 h 21 min |
| Configuración del repositorio | Tadeo Cabrera Gómez | Manager | 30 € | 32 min |

**Amortización:**

El coste de los ordenadores del equipo son 450, 550, 1000, 650 y 1200 euros. Esto hace un total de 3850€ que amortizados durante un año (52 semanas) hace un coste 74,04€ por semana. Siendo este sprint consistente en 3 semanas de trabajo, hace un total de 222,12 €

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Cantidad** |
| Implementación del requisito R #09 | 36.33 € |
| Implementación del requisito R #10 | 45.66 € |
| Implementación del requisito R #11 | 10.33 € |
| Implementación del requisito R #12 | 40.66 € |
| Implementación del requisito R #13 | 25 € |
| Implementación del requisito R #14 | 13.66 € |
| Implementación del requisito R #15 | 12.33 € |
| Implementación del requisito R #16 | 30.66 € |
| Implementación del requisito R #17 | 16 € |
| Implementación del requisito R #18 | 6 € |
| Implementación del requisito R #19 | 167.5 € |
| Manager | 56.5 € |
| Amortización material | 222.12 € |

**Presupuesto total:**

|  |
| --- |
| Por tanto, el presupuesto total para la realización de este entregable ha sido **682.75 €** Conclusión |
|  |

En este entregable se ha tomado más tiempo de lo normal en realizar la mayoría de las tareas debido a la falta de experiencia por parte de los componentes del grupo. Aun así, se han realizado todas las tareas sin problemas significativos.

|  |
| --- |
| Bibliografía |

*Intencionalmente en blanco.*