|  |
| --- |
| **Informe de Planificación**  **Entregable 2** |

Grupo: C1.02.14

Repositorio de GitHub: https://github.com/tcabgom/Acme-L3-D02

Fecha: 26/02/2023

Autor: Tadeo Cabrera Gómez (Alumno #3)

Contenido

[Resumen 3](#_Toc127549762)

[Versión 3](#_Toc127549763)

[Introducción 3](#_Toc127549764)

[Contenido 3](#_Toc127549765)

[Conclusión 4](#_Toc127549766)

[Bibliografía 4](#_Toc127549767)

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Resumen |   En este documento se va a documentar la planificación de este entregable, para poder administrar el tiempo dedicado a este y el presupuesto que supondría. También se incluirá una estimación de tiempo estimado para la realización de cada tarea. Versión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1.0 | 02/26/2023 | Creación del documento |
| 1.1 | 03/09/2023 | Añadido separación de roles |

|  |
| --- |
| Introducción |

El siguiente informe se pretende proporcionar información importante sobre las tareas realizadas en el proyecto, para facilitar su gestión. A continuación, se detallan cada una de las tareas realizadas y el tiempo dedicado a cada una.

|  |
| --- |
| Contenido |

**Listado de Tareas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Rol** | **Salario por hora** | **Tiempo Invertido** |
| R #04: Crear clase *Assistant*. | Desarrollador | 20 € | 24 min |
| R #05: Crear clase *Tutorial*. | Desarrollador | 20 € | 30 min |
| R #06: Crear clase *Session*. | Desarrollador | 20 € | 1 h 25 min |
| R #07: Crear estadísticas de las clases | Desarrollador | 20 € | 45 min |
| R #08: Crear datos de muestra | Testeador | 20 € | 1 h 48 min |
| R #09: Crear informe de análisis | Analista | 30 € | 1 h 13 min |
| R #10: Crear informe de planificación | Analista | 30 € | 40 min |

**Amortización:**

Además del sueldo, es necesario añadir la amortización del material usado durante el desarrollo del entregable. Se ha usado un equipo de 1200€ con una amortización de un año, lo que hace un coste por semana de 23.07€. Como el entregable se inició hace 3 semanas, el coste total de amortización hace 69.21€

**Presupuesto total:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Cantidad** |
| Implementación del requisito R #04 | 8 € |
| Implementación del requisito R #05 | 10 € |
| Implementación del requisito R #06 | 28 € |
| Implementación del requisito R #07 | 15 € |
| Implementación del requisito R #08 | 36 € |
| Implementación del requisito R #09 | 36.50 € |
| Implementación del requisito R #10 | 20 € |
| Amortización material | 69.21 € |

Por tanto, el presupuesto total para la realización de este entregable ha sido **222.71 €**

|  |
| --- |
| Conclusión |

En este entregable, dado su simplicidad y escasa cantidad de tareas, ha sido bastante rápido de realizar. Sin embargo, la agregación del enlace favorito se tardó mucho más de lo que debería debido a problemas al arrancar la aplicación.

|  |
| --- |
| Bibliografía |

*Intencionalmente en blanco.*